PIXELLENT AI ENGINE

Full System Architecture — Technical Brief for IT

From Data to Decision — AI-Powered Investment Intelligence for IDX

| Versi Dokumen | v1.0 — Initial Architecture | Status | Draft untuk Review IT |
| --- | --- | --- | --- |
| Codebase Existing | pixellent_indicators.py pixellent_signals.py pixellent_app.py | Target Platform | IDX (Bursa Efek Indonesia) |

# 1. Executive Summary

Pixellent AI Engine adalah sistem analisis investasi berbasis Python yang sudah berjalan (existing codebase) dan akan dikembangkan menjadi platform institutional-grade untuk pasar saham Indonesia (IDX).

Kondisi saat ini: 3 modul Python sudah operasional — indikator teknikal, engine sinyal, dan dashboard Streamlit. Sistem ini sudah mampu menscan 50+ saham secara otomatis, mendeteksi regime pasar, dan menghasilkan sinyal beli/jual dengan stop loss dan target otomatis.

Yang dibutuhkan dari IT: infrastruktur untuk menyimpan, menjadwalkan, mendistribusikan, dan mengembangkan sistem ini menjadi AI engine institutional.

# 2. Existing Codebase — Apa yang Sudah Ada

Logika bisnis trading sudah selesai. IT tidak perlu memahami trading — cukup tahu bahwa 3 file Python ini adalah "core engine" yang perlu diberi infrastruktur.

| File | Fungsi Utama | Output |
| --- | --- | --- |
| pixellent_indicators.py | 10+ indikator teknikal: AO, AC, VPower, EMA Stack, RRG, Fractal, ATR, HMA, Heiken Ashi, Action Zone | pandas Series — siap dipakai signal engine |
| pixellent_signals.py | Engine sinyal lengkap: buy/sell 2-pass ExRem, regime detection IHSG, stop loss, target, trailing stop, screening 50+ saham | DataFrame per saham + screen_all() untuk scan batch |
| pixellent_app.py | Dashboard Streamlit: tampilan screening, chart candlestick + AC + VPower, regime banner, diagnostic filter | Web app — sudah bisa dijalankan dengan: streamlit run pixellent_app.py |

## 2.1  Kemampuan yang Sudah Berjalan

- Scan otomatis 50+ saham BEI liquid dalam satu perintah (screen_all())

- Deteksi regime pasar: TRENDING / SIDEWAYS / HIGH_VOLATILITY berbasis IHSG

- Sinyal beli/jual dengan 2-pass ExRem (mencegah sinyal ganda — implementasi AFL-accurate)

- Stop loss otomatis: hard stop + trailing ATR stop, dikunci saat sinyal beli

- Risk/Reward ratio otomatis per saham

- Score formula: RSI × 0.6 + (AC/Close × 100) × 0.4 — sudah ada, bobot perlu dioptimasi ML

- RRG (Relative Rotation Graph): posisi saham vs benchmark IHSG — Leading/Weakening/Lagging/Improving

- Remarks otomatis: 9-level priority chain (Hold, Add on, Let profit run, Extended, dll)

# 3. Full System Architecture — 7 Layer

Arsitektur dibagi 7 layer, dari raw data hingga output ke user. Layer 2–4 sudah ada di existing codebase. Layer 1, 5, 6, 7 perlu dibangun oleh IT.

| Layer | Nama | Komponen | Tech Stack | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | Data Sources | IDX OHLCV, Foreign Flow, Orderbook Bid/Offer, Makroekonomi (BI Rate, CPI), News & RSS, Sektor & Index Data | yfinance (existing), IDX API, WebScraping, RSS Feed | PERLU DIBANGUN |
| L2 | Data Engine | Data Ingestion, Cleaning, Normalization, Multi-Timeframe Sync (Daily/Weekly/Monthly), Data Validation | pandas, yfinance (existing) + PostgreSQL scheduler | SEBAGIAN ADA |
| L3 | Analysis Engine | Sequential Gate: Regime → EMA Stack → HH Filter → Trend Age → Action Zone → VPower → Buy Signal. RRG Analysis. Heiken Ashi, Fractal Williams | pixellent_indicators.py + pixellent_signals.py (existing) | SUDAH ADA |
| L4 | AI Scoring | Score 0-100: Formula existing (RSI 60% + AC 40%). Perlu upgrade: XGBoost/LightGBM dengan label historis profit/loss. Probability & Confidence output | Existing formula → upgrade ke XGBoost / LightGBM + scikit-learn | PERLU UPGRADE |
| L5 | Decision Engine | Strong Buy (≥85), Watchlist (70-84), Wait (50-69), Avoid (<50). Probability + Confidence + Risk/Reward output per keputusan | Rule engine + ML threshold tuning dari data historis | PERLU DIBANGUN |
| L6 | Output Engine | Dashboard (Streamlit existing), Stock Screener (screen_all() existing), Telegram Bot Alert, REST API, Report & Analytics | Streamlit (existing) + FastAPI + python-telegram-bot | SEBAGIAN ADA |
| L7 | AI Agent System | Multi-Agent: Trend Agent, Smart Money Agent, Risk Agent, Macro Agent, Master Decision Agent. LLM Reasoning (Why? narasi per saham) | LLM (GPT-4 / Llama3), LangChain / CrewAI, n8n workflow | FASE ADVANCED |

# 4. Critical Gaps — Yang Perlu Dibangun IT

Berikut 5 gap utama yang harus diselesaikan sebelum sistem bisa naik ke level institutional. Diurutkan berdasarkan prioritas dan dependencies.

## Gap 1 — Database Historis Sinyal [PRIORITAS TERTINGGI]

Masalah: Setiap kali screen_all() dijalankan, hasilnya hilang. Tidak ada persistensi data.

Dampak: Tidak bisa training ML, tidak bisa backtest proper, tidak bisa audit sinyal lama.

| Task | Detail | Estimasi |
| --- | --- | --- |
| Setup PostgreSQL | Install + create database pixellent_db, schema signals, tabel: daily_signals, screening_results, ihsg_regime | 1-2 hari |
| ETL Script | Script Python: jalankan screen_all() → simpan ke PostgreSQL. Tambah kolom: date, ticker, semua kolom screen_all() output | 2-3 hari |
| Scheduler | Cron job / APScheduler: jalankan ETL setiap hari jam 16:30 WIB (setelah market close). Alert jika gagal | 1 hari |
| Backfill Historis | Jalankan untuk data 3 tahun ke belakang (2022-sekarang) untuk semua ticker BEI_LIQUID | 1-2 hari |

## Gap 2 — REST API Layer

Masalah: Sistem hanya bisa diakses via Streamlit lokal. Tidak ada endpoint untuk integrasi eksternal.

| Endpoint | Fungsi | Estimasi |
| --- | --- | --- |
| GET /api/screen | Trigger screen_all(), return JSON hasil screening + sinyal | 2 hari |
| GET /api/stock/{ticker} | Return sinyal terakhir + historis sinyal untuk 1 saham | 1 hari |
| GET /api/regime | Return kondisi regime IHSG terkini + historis | 1 hari |
| GET /api/watchlist | Return daftar saham score ≥70, sorted by score | 1 hari |
| POST /api/alert/subscribe | Register Telegram chat_id untuk terima alert otomatis | 1 hari |
| Tech stack | FastAPI + uvicorn + pydantic. Deploy via Docker. Auth: API Key (header X-API-Key) | 1 hari setup |

## Gap 3 — Telegram Alert Bot

Masalah: Tidak ada notifikasi real-time. User harus buka Streamlit manual setiap hari.

- Bot kirim alert saat ada sinyal BELI baru setelah market close (16:30 WIB)

- Format pesan: Ticker | Close | Score | EMA Status | RRG Label | SL | Target | R/R

- Alert regime: notifikasi jika IHSG berubah ke HIGH_VOL (stop semua buy baru)

- Command /watchlist — user bisa request daftar saham score ≥70 kapan saja

- Command /status {TICKER} — cek sinyal terakhir 1 saham

Tech stack: python-telegram-bot + webhook via FastAPI. Estimasi: 3-4 hari.

## Gap 4 — ML Score Optimization

Masalah: Score existing hardcoded (RSI 60% + AC 40%). Bobot tidak di-train dari data aktual.

| Step | Action | Output |
| --- | --- | --- |
| 1. Feature Engineering | Ambil semua kolom screen_all(): VPower, EMA status, TrendAge, RRG label, ATR, RSI, AC, R/R, dll. Encode kategorikal (EMA: Full=2, Half=1, Flat=0) | Feature matrix X (50+ kolom) |
| 2. Label Generation | Untuk setiap sinyal beli historis: apakah profit ≥2% dalam 15 bar? label=1 (sukses) atau label=0 (gagal) | Target vector y |
| 3. Training | XGBoost / LightGBM dengan cross-validation 5-fold. Tune hyperparameter via Optuna. Minimum 1000 sinyal historis untuk training valid | Model .pkl + feature importance |
| 4. Integration | Ganti formula score di compute_signals() dengan model.predict_proba() × 100. Output: score 0-100 + confidence interval | AI Score yang learned dari data IDX |
| 5. Monitoring | Dashboard model: feature importance, prediction distribution, monthly accuracy report | Model health monitoring |

## Gap 5 — Multi-Timeframe & Foreign Flow

Masalah: Sistem saat ini hanya menganalisis timeframe daily. Foreign flow belum diintegrasikan.

- Multi-Timeframe: tambah agregasi weekly dan monthly dari data daily existing. Konfirmasi: sinyal daily lebih kuat jika weekly juga bullish

- Foreign Flow: scraping data net buy/sell asing dari IDX website atau provider data. Tambah sebagai fitur: 5d_net_foreign, 20d_net_foreign

- Sector Benchmark RRG: saat ini RRG vs IHSG saja. Tambah benchmark per sektor: IDXFINANCE, IDXENERGY, IDXBASIC, dll untuk sector rotation sejati

Estimasi: 2-3 minggu (tergantung ketersediaan data foreign flow).

# 5. Technology Stack — Rekomendasi Lengkap

| Kategori | Tools | Alasan | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- |
| Language | Python 3.11+ | Existing codebase Python. Tidak perlu ganti. | Existing |
| Data Processing | pandas, NumPy, yfinance | Sudah dipakai di semua modul existing. | Existing |
| Dashboard | Streamlit | Sudah berjalan di pixellent_app.py. | Existing |
| Database | PostgreSQL 15 | Robust, ACID compliant, time-series friendly dengan TimescaleDB extension opsional. | PRIORITAS 1 |
| ORM / Query | SQLAlchemy + psycopg2 | Standard Python ORM. Integrasi mulus dengan pandas (to_sql, read_sql). | PRIORITAS 1 |
| API Framework | FastAPI + uvicorn | Async, auto-docs (Swagger), pydantic validation. Jauh lebih modern dari Flask. | PRIORITAS 2 |
| Scheduler | APScheduler / cron | Jalankan screen_all() tiap hari otomatis. APScheduler jika embedded, cron jika server Linux. | PRIORITAS 2 |
| Alert Bot | python-telegram-bot 20.x | Library resmi Telegram, async, webhook support. | PRIORITAS 2 |
| ML Engine | XGBoost + LightGBM + scikit-learn | Terbukti di tabular financial data. Interpretable (SHAP values). | PRIORITAS 3 |
| Hyperparameter Tuning | Optuna | Auto hyperparameter optimization. Lebih baik dari GridSearch. | PRIORITAS 3 |
| Caching | Redis | Cache hasil screen_all() agar API response cepat. TTL 1 jam. | PRIORITAS 3 |
| Containerization | Docker + docker-compose | Package semua services: API, Streamlit, PostgreSQL, Redis, scheduler dalam 1 compose file. | PRIORITAS 3 |
| LLM / AI Agent | GPT-4o API / Llama3 (self-hosted) | Untuk narasi "why" di Phase 5+. Opsional, bukan blocker untuk Phase 1-3. | FASE ADVANCED |
| Workflow Automation | n8n / Airflow | Orchestrasi pipeline kompleks di Phase 5+. Tidak dibutuhkan di Phase 1-3. | FASE ADVANCED |

# 6. Infrastructure & Deployment

## 6.1  Minimum Viable Setup (Phase 1-3)

| Komponen | Spesifikasi | Qty | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| Cloud Server / VPS | Ubuntu 22.04 LTS, 4 vCPU, 8GB RAM, 100GB SSD | 1 | AWS EC2 t3.medium atau DigitalOcean Droplet atau server lokal |
| PostgreSQL | PostgreSQL 15, schema pixellent_db | 1 instance | Bisa di server yang sama atau RDS managed |
| Redis Cache | Redis 7.x | 1 instance | Untuk cache screen_all() hasil. Opsional di fase awal |
| Docker | docker + docker-compose v2 | — | Semua service di-container-kan |
| Domain / SSL | Domain + Nginx reverse proxy + Let's Encrypt SSL | — | Untuk akses Streamlit dan FastAPI via HTTPS |

## 6.2  Docker Compose Services

Satu file docker-compose.yml menjalankan seluruh ekosistem:

| Service | Image / Port | Fungsi | Depends On |
| --- | --- | --- | --- |
| pixellent-api | python:3.11 / :8000 | FastAPI REST endpoints | postgres, redis |
| pixellent-dashboard | python:3.11 / :8501 | Streamlit existing app | postgres |
| pixellent-scheduler | python:3.11 | APScheduler: screen_all() 16:30 WIB daily | postgres, api |
| pixellent-bot | python:3.11 | Telegram bot polling / webhook | postgres, api |
| postgres | postgres:15 / :5432 | Database utama | — |
| redis | redis:7 / :6379 | Cache layer | — |
| nginx | nginx:latest / :80, :443 | Reverse proxy + SSL termination | api, dashboard |

# 7. Database Schema — PostgreSQL

Schema minimal yang dibutuhkan untuk menyimpan semua output screen_all() dan mendukung ML training.

## Tabel: daily_signals

| Kolom | Type | Index | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGSERIAL PK | — | Primary key auto-increment |
| signal_date | DATE NOT NULL | YES | Tanggal sinyal (bukan datetime, karena data daily) |
| ticker | VARCHAR(20) NOT NULL | YES | Kode saham: BBCA.JK, BBRI.JK, dll |
| close, open, high, low | DECIMAL(12,2) | — | OHLC harga penutupan |
| volume | BIGINT | — | Volume transaksi harian |
| signal_type | VARCHAR(10) | YES | BELI / JUAL / Tunggu |
| score | DECIMAL(5,2) | — | Score 0-100 dari formula / model |
| regime | VARCHAR(20) | — | TRENDING / SIDEWAYS / HIGH_VOL |
| ema_status | VARCHAR(10) | — | Full / Half / Flat |
| rrg_label | VARCHAR(30) | — | Leading / Weakening / Lagging / Improving (+ * **) |
| vpower | DECIMAL(5,3) | — | VPower ratio (MA2/MA21 volume) |
| hard_stop, target, rr_ratio | DECIMAL(12,2) | — | Level stop loss, target, Risk/Reward |
| trend_age | INTEGER | — | Bars since MA8 < MA55 (BarsSince logic) |
| ml_score | DECIMAL(5,2) | — | Score dari model XGBoost (nullable, diisi setelah ML siap) |
| outcome_15d | DECIMAL(5,2) | — | Profit % actual dalam 15 bar (diisi T+15, untuk ML label) |
| remarks | TEXT | — | Remarks otomatis dari _generate_remarks() |
| created_at | TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() | — | Timestamp insert record |

Index yang dibutuhkan: (signal_date, ticker) UNIQUE, (signal_date DESC), (ticker), (signal_type), (score DESC).

# 8. Roadmap Eksekusi — Timeline IT

Urutan eksekusi berdasarkan dependencies. Setiap phase merupakan prerequisite untuk phase berikutnya.

| Phase | Timeline | Deliverable | Prerequisite |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 1-2 minggu | Foundation Infrastructure • PostgreSQL setup + schema daily_signals • ETL script: screen_all() → PostgreSQL • Cron scheduler 16:30 WIB daily • Backfill data 2022-sekarang | Existing codebase berjalan di lokal |
| P2 | 2-3 minggu | API & Alert Layer • FastAPI: /screen, /stock, /regime, /watchlist • Telegram bot: alert sinyal + command /watchlist • Docker compose: semua service dalam 1 file • Nginx + SSL + domain | Phase 1 selesai (database ada data) |
| P3 | 4-6 minggu | ML Score Engine • Feature engineering dari kolom daily_signals • Label generation: outcome_15d ≥ 2% = success • Training XGBoost + Optuna hyperparameter tuning • Integrasi model ke compute_signals() sebagai ml_score • Model monitoring dashboard (SHAP feature importance) | Min. 6 bulan data historis sinyal di database (Phase 1) |
| P4 | 2-3 minggu | Data Enrichment • Multi-timeframe: agregasi weekly + monthly dari daily • Foreign flow: scraping IDX atau data provider • Sector benchmark RRG: IDXFINANCE, IDXENERGY, dll | Phase 2 selesai (API berjalan) |
| P5 | 4-6 bulan | AI Agent System (Advanced) • Multi-agent: Trend, SmartMoney, Risk, Macro Agent • LLM reasoning: narasi "why" per keputusan saham • Portfolio management AI + position sizing • Adaptive learning system | Phase 1-4 selesai, ML model production-ready |

# 9. Quick Win — Yang Bisa Dimulai Hari Ini

Untuk IT yang baru onboarding, 3 task ini paling konkret dan bisa langsung dikerjakan tanpa harus memahami logika trading sama sekali:

| # | Task | Cara Kerja | Estimasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jalankan existing app | pip install -r requirements.txt → streamlit run pixellent_app.py → buka browser localhost:8501. Pastikan semua berjalan. | 2 jam |
| 2 | Buat tabel PostgreSQL | Buat database pixellent_db. Buat tabel daily_signals sesuai schema di Section 7. Test insert 1 row dummy. | 1 hari |
| 3 | Buat ETL script | Script Python: import screen_all() → panggil → simpan DataFrame hasil ke tabel daily_signals via pandas.to_sql(). Test manual dulu, baru pasang scheduler. | 2-3 hari |

# 10. Catatan Penting untuk IT

### Tentang Logika Trading — Tidak Perlu Dipahami IT

IT tidak perlu memahami apa itu AO, AC, VPower, EMA Stack, atau ExRem. Treat screen_all() sebagai black box: diberi ticker saham, menghasilkan DataFrame dengan kolom sinyal. Tugas IT adalah menyimpan, menjadwalkan, dan mendistribusikan output tersebut.

### Arsitektur Analysis Engine — Sequential Gate, Bukan Paralel

PENTING: Logic sinyal di pixellent_signals.py adalah sequential gate — urutan pengecekan penting. Regime IHSG dicek pertama. Jika HIGH_VOL, semua sinyal beli diblokir. Jangan pernah mengubah urutan kondisi di compute_signals() tanpa konsultasi.

### Data Dependency — yfinance

Saat ini data bersumber dari Yahoo Finance (yfinance). Untuk production, pertimbangkan fallback jika yfinance down atau rate-limited. Tambahkan retry logic dan alert jika data gagal diambil.

### Score Formula — Jangan Ubah Tanpa ML Data

Score existing (RSI × 0.6 + AC × 0.4) adalah placeholder yang sudah ada. Jangan diubah secara manual. Perubahan bobot hanya valid setelah ada data training ML yang cukup (min. 1000 sinyal historis dengan label outcome).

Pixellent AI Engine — Technical Brief v1.0  |  Confidential  |  Disclaimer: Bukan rekomendasi investasi. Seluruh keputusan trading adalah tanggung jawab trader sepenuhnya.